《工程项目管理》课程项目任务书

姓名（学号+姓名）：佚名

组名：

项目名称：校园二手交易平台

组长（学号+姓名）：

组员1(学号+姓名)：

组员2(学号+姓名)：

项目内容（主要功能）：

校园认证、账号注册与注销、商品发布与检索、线下交易、信誉评价、举报申诉；扩展收藏、求购、教材专区。

技术架构：

Vue 3 + TypeScript 前端； Spring Boot 模块化单体后端； MyBatis-Plus + MySQL； REST API； Session 认证。 业务分为身份、账号、商品、交易、信誉、治理六个模块。

配置环境

Java 17、Spring Boot 3.5、MySQL 8、Vue 3、Vite、Maven、Node.js、IDEA、VS Code、GitHub、Postman、JUnit、Playwright。

任务分解与分工

A（组长）：项目统筹、质量保障、系统集成与部署； B：前端页面、组件、交互、接口调用； C：数据库、后端架构、业务接口、权限及事务处理。

主要计划

M0 需求与设计 → M1 环境搭建 → M2 身份认证 → M3 商品管理 → M4 交易管理 → M5 信誉治理 → M6 联调测试与交付。

备注

优先实现核心交易闭环；暂不开发在线支付、物流和实时聊天。统一接口契约，分支协作，AI 辅助开发须经过测试验证。

我的任务、计划和开发工具环境等

如果你是组长 A

负责进度协调、测试计划、缺陷管理、系统集成、部署与验收，参与独立功能开发。

如果你是组员 B

负责 Vue 前端工程、页面组件、交互逻辑、API 对接与前端测试。

如果你是组员 C

负责 MySQL 数据模型、Spring Boot 后端架构、校园认证、用户、商品、交易、信誉及治理接口，完成权限控制、事务处理和接口测试。